# EP11: REGRESIÓN Y OPTIMIZACIÓN

ID
EP11

Nombre
Regresión y Optimización

Objetivo
Realizar una fase de pruebas de regresión, corrección de errores y optimización del sistema tras completar la primera versión funcional de la web. Además, dejar toda la documentación técnica del código preparada para su mantenimiento y evolución futura.

Criterio de aceptación de la épica
El sistema debe haber sido probado de forma completa, corrigiendo los errores detectados, y debe contar con documentación técnica actualizada y accesible.

Esta tarea se puede encajar en cualquier momento de la planifiación.

## US11.1: Testing de regresión, corrección de errores y documentación técnica

Como desarrollador
Quiero realizar pruebas de regresión, corregir errores detectados y documentar el código
Para asegurar la estabilidad del sistema y facilitar su mantenimiento futuro.

Criterios de aceptación:
- Las pruebas se deben ejecutar en el “entorno de Pre-Producción”.
- Se deben ejecutar las pruebas de regresión diseñadas en cada épica. 
- Se deben registrar los errores detectados y su resolución.
- Se deben revisar y optimizar fragmentos de código que presenten redundancias,  problemas de rendimiento o errors en Sonar.
- Se debe generar/completar documentación técnica del código fuente, incluyendo:
    - Estructura del proyecto
    - Descripción de paquetes y clases principales
    - Explicación de configuraciones clave (Spring, Hibernate, seguridad, etc.)
    - Instrucciones para desplegar el sistema en local

## Dependencias generales de la épica

- Finalización de todas las épicas funcionales anteriores (EP1 a EP10).
- Acceso al repositorio de código y entorno de pruebas.
- Herramientas de documentación disponibles y accesibles para el equipo.